# 

# СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНА

Председатель комитете ЖКХ и ТЭК постановлением Администрации

по Курской области Кобыльского сельсовета

Глушковской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Дедов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Шахова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года от 29 апреля 2019 года № 37

.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«КОБЫЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2018-2024 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области |
| Участники Муниципальной программы | Администрация Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий села Кобылки Глушковского района Курской области |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.). |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий. |
| Срок реализации Программы | Программа реализуется в один этап: 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем бюджетных ассигнований составляет 1190,11938 тыс.руб,  2018 год-482,496 тыс.рублей ,  2019 год-707,62338 тыс.рублей,  2020 год-0,000 тыс.рублей,  2021 год-0,000 тыс.рублей,  2022 год-0,000 тыс.рублей,  2023 год-0,000 тыс.рублей,  2024 год-0,000 тыс.рублей,  из них из федерального и областного бюджетов составляет 1089,95469тыс. рублей, в том числе:  2018 год-434,422 тыс.рублей ,  2019 год-655,53269 тыс.рублей,  2020 год-0,000 тыс.рублей,  2021 год-0,000 тыс.рублей,  2022 год-0,000 тыс.рублей,  2023 год-0,000 тыс.рублей,  2024 год-0,000 тыс.рублей,  из них объем бюджетных ассигнований из местного бюджета составляет 100,16469 тыс.рублей в том числе:  2018 год-48,074 тыс.рублей ,  2019 год-52,09069 тыс.рублей,  2020 год-0,000 тыс.рублей,  2021 год-0,000 тыс.рублей,  2022 год-0,000 тыс.рублей.  2023 год-0,000 тыс.рублей,  2024 год-0,000 тыс.рублей,  -внебюджетных источников нет. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий села Кобылки Глушковского района Курской области. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и**

**прогноз её развития**

Территория МО «Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области имеет численность 1286 человек.

Со стороны Администрации Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству населенного пункта – села Кобылки Глушковского района Курской области.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. В тоже время, на территории села практически отсутствуют общественные территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могут отдохнуть семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. В селе Кобылки – это:

- сквер возле стелы «Павших односельчан», ул.Средняя, 37 (территория, прилегающая к зданию Кобыльского СДК) площадью 1930 кв.м.,

- сквер по улице Средняя (между магазином «Тополек» и стелой «Павших односельчан») детская площадка, площадью 950 кв.м.,

- ул.Средняя, 37 (территория, прилегающая к зданию Кобыльского СДК) площадь, площадью 270 кв.м.,

- ул.Средняя, 39 (территория, прилегающая к зданию Администрации Кобыльского сельсовета) площадь, площадью 550 кв.м.,

- ул.Средняя, стадион (территория прилегающая к зданию Кобыльского СДК и зданию Администрации Кобыльского сельсовета с обратной стороны) спортивная площадка, площадью 1650 кв.м.

- ул.Средняя, (территория прилегающая к зданию Кобыльского Детсада «Гнездышко») площадь (проезд), площадью 90 кв.м.

- ул.Средняя, (территория прилегающая к зданию магазина «Березка») площадь, площадью 378 кв.м.

- ул.Комсомольская, (территория прилегающая к кладбищу в селе Кобылки) площадь (проезд), площадью 128 кв.м.

Общественные территории требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, устройства детского игрового оборудования, устройства спортивных площадок, освещения и др.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создадут образ села Кобылки, сформируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей села, выполнят рекреационные и санитарно-защитные функции.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологической и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения села Кобылки, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таблица 1 - Оценка состояния сферы благоустройства

Села Кобылки Глушковского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Программы | | | Год формирования муниципальной программы на  2018-2024 годы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Количество общественных территорий | единиц |  |  |  | 8 |
|  | Площадь общественных территорий | кв.м. |  |  |  | 5946 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |  | 8,4 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | кв.м. |  |  |  | 500 |

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий села Кобылки Глушковского района Курской области;

2.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 | 2019-2024  Годы |
| Задача 1.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) | Количество благоустроенных общественных территорий | Единиц | 1 | 1 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | Единиц | 1 | 1 |

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность села.

2.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- благоустройство общественных территорий - 8;

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**III. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Показатель 1 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества реализованных в течение отчетного года комплексных проектов благоустройства общественных территорий, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Кобыльского сельсовета |

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

**основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий».** В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров,

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульваров,

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство центральных площадей,

- иные объекты.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области, подлежащие реализации в 2018-2024 годах приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

[Перечень](#Par1815) основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы (приложение 6 к программе).

**V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы**).

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

**VI. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, предполагается. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории.

**VII. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

**VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области.

Сведения о средствах бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении № 3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в селе Кобылки Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» указаны в приложении № 4 к Программе.

**IX.Оценка степени влияния выделения дополнительных**

**объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной**

**программы, состав и основные характеристики основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**X. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

-использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

-выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии- для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

-создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**XI. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО « Кобыльский сельсовет» Глушковского

района Курской области на 2018-2024 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды в МО « Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей, за 2018-2022 года** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | Количество благоустроенных мест массового отдыха (скверы, парки, набережные и т.д.) | Ед. | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 189 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 3,2 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО « Кобыльский сельсовет» Глушковского района

Курской области на 2018-2024 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в МО « Кобыльский сельсовет» селе Кобылки** **Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала  реализации | Окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | **Основное мероприятие 1**  Благоустройство общественных территорий | Администрация Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области | 2018 | 2024 | Будет благоустроено **Восемь** общественная территория, что повысит долю благоустроенных общественных территорий на **100%** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО « Кобыльский сельсовет» Глушковского района

Курской области на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО « Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за счет средств бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| 2018-2024 |
| **Муниципальная программа Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области** | **«Формирование современной городской среды в МО «Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы»** | **всего** | 100,16469тыс руб. |
| в том числе: |  |
| Администрация Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области | 2018 год-48,074 тыс.рублей ,  2019 год-52,09069 тыс.рублей,  2020 год-0,000 тыс.рублей,  2021 год-0,000 тыс.рублей,  2022 год-0,000 тыс.рублей.  2023 год -0,000 тыс. рублей  2024 год – 0,000 тыс.рублей |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «Кобыльский сельсовет» Глушковского района

Курской области на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО « Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2018-2024 |
| **Муниципальная программа МО «Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области** | **«Формирование современной городской среды в МО «Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы»** | Всего | 1190,11938 |
| Федеральный бюджет и областной бюджет | 1089,95469тыс. рублей, в том числе:  2018 год-434,422 тыс.рублей ,  2019 год-655,53269 тыс.рублей,  2020 год-0,000 тыс.рублей,  2021 год-0,000 тыс.рублей,  2022 год-0,000 тыс.рублей,  2023 год-0,000 тыс.рублей,  2024 год – 0,000 тыс.рублей |
| Бюджет Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области | 100,16469 тыс.руб в том числе:  2018 год-48,074 тыс.рублей ,  2019 год-52,09069 тыс.рублей,  2020 год-0,000 тыс.рублей,  2021 год-0,000 тыс.рублей,  2022 год-0,000 тыс.рублей.  2023 год-0,000 тыс.рублей,  2024 год – 0,000 тыс.рублей |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО « Кобыльский сельсовет» Глушковского района

Курской области на 2018-2024 годы»

**Перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству на 2018-2024 годы,**

**с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
|  | Благоустройство сквера возле стелы «Павших односельчан», ул.Средняя, 37 (территория, прилегающая к зданию Кобыльского СДК) | Курская область, Глушковский район, село Кобылки, ул.Средняя | «Плоскостные и линейные объекты» - тротуарная плитка, Малые архитектурные формы  1. Скамейки;  2. Урны. |
|  | Благоустройство сквера (детская площадка)по адресу: Курская область, Глушковский район, село Кобылки, ул.Средняя (между магазином «Тополек» и стелой «Павших односельчан») | Курская область, Глушковский район, село Кобылки, ул.Средняя | Устройство детской площадки:  Малые архитектурные формы  1. Скамейки;  2. Урны.  3. Комплексный объект «Паравозик», качалка-балансир, качели, карусели |
|  | Благоустройство ул.Средняя, 37 (территория, прилегающая к зданию Кобыльского СДК) площадь | Курская область, Глушковский район, село Кобылки, ул.Средняя | Ремонт твердого покрытия (асфальт, плитка) |
|  | Благоустройство ул.Средняя, 39 (территория, прилегающая к зданию Администрации Кобыльского сельсовета) площадь | Курская область, Глушковский район, село Кобылки, ул.Средняя | Ремонт твердого покрытия (асфальт, плитка) |
|  | Благоустройство ул.Средняя, стадион (территория прилегающая к зданию Кобыльского СДК и зданию Администрации Кобыльского сельсовета с обратной стороны) спортивная площадка | Курская область, Глушковский район, село Кобылки, ул.Средняя | Малые архитектурные формы «Спортивный инвентарь» тренажер,параллельные брусья, турник, шведская стенка. |
|  | Благоустройство ул.Средняя, (территория прилегающая к зданию магазина «Березка») площадь | Курская область, Глушковский район, село Кобылки, ул.Средняя | Ремонт твердого покрытия (асфальт, плитка) |
|  | Благоустройство ул.Средняя, (территория прилегающая к зданию Кобыльского Детсада «Гнездышко») площадь (проезд) | Курская область, Глушковский район, село Кобылки, ул.Средняя | Ремонт твердого покрытия (асфальт) |
|  | Благоустройство ул.Комсомсомольская, (территория прилегающая к кладбищу в с.Кобылки) площадь (проезд) | Курская область, Глушковский район, село Кобылки, ул. Комсомсомольская | Ремонт твердого покрытия (асфальт) |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «Кобыльский сельсовет» Глушковского района

Курской области на 2018-2024 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественных территорий,**

**включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды в МО «Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. общественная территория - участки, иные части территории села, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения.

2.2. заинтересованные лица – жители МО « Кобыльский сельсовет».

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства общественной территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования МО « Кобыльский сельсовет» Глушковского района Курской области.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Кобыльского сельсовета Глушковского района Курской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Кобыльского сельсовета района Курской области передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.